Documento de Requisitos — App PCtime

Versão: 1.0
Data: 25/08/2026
Status: Planejamento inicial

1. Visão Geral

1.1 Problema

O projeto surgiu a partir da necessidade de organizar o compartilhamento de um computador entre irmãos ou irmãs. Atualmente, a utilização do equipamento pode gerar conflitos de horário, principalmente quando ambos precisam utilizá-lo no mesmo período.

1.2 Objetivo

Desenvolver um aplicativo Android simples que permita aos usuários visualizar e reservar horários de utilização do computador, evitando conflitos e proporcionando uma forma organizada de controlar o uso do equipamento.

1.3 Público-alvo

Inicialmente, o aplicativo será utilizado por duas pessoas que compartilham o mesmo computador:

- Gabriel

- Lucas

O projeto poderá ser adaptado futuramente para outros cenários de compartilhamento.

2. Escopo do MVP

A primeira versão do aplicativo terá como objetivo resolver o problema principal: organizar e controlar as reservas do computador.

Funcionalidades incluídas no MVP

- Visualização das reservas.

- Seleção de uma data.

- Criação de uma reserva.

- Identificação do usuário que realizou a reserva.

- Definição do horário de início e término.

- Validação de conflitos de horário.

- Edição de reservas.

- Cancelamento de reservas.

- Armazenamento das reservas.

- Sincronização dos dados entre os dispositivos.

Funcionalidades fora do MVP

As seguintes funcionalidades poderão ser implementadas posteriormente:

- Sistema de login e senha.

- Notificações.

- Histórico detalhado de utilização.

- Estatísticas de uso.

- Contagem regressiva para o término da reserva.

- Outras funcionalidades de gerenciamento de usuários.

3. Usuários

Na primeira versão, o aplicativo terá dois usuários previamente identificados:

- Gabriel

- Irmão

Não será necessário implementar autenticação ou criação de contas no MVP.

A identificação poderá ser feita por uma seleção simples do usuário no momento da criação da reserva.

4. Requisitos Funcionais

RF01 — Visualizar reservas

O sistema deve permitir que o usuário visualize as reservas existentes para uma determinada data.

RF02 — Selecionar data

O sistema deve permitir que o usuário selecione o dia que deseja consultar.

RF03 — Criar reserva

O sistema deve permitir que o usuário crie uma reserva informando:

- Usuário.

- Data.

- Horário de início.

- Horário de término.

RF04 — Identificar usuário

O sistema deve registrar qual usuário realizou cada reserva.

RF05 — Validar conflitos

O sistema deve verificar se o horário solicitado entra em conflito com uma reserva existente.

Caso exista conflito, a nova reserva não deve ser criada.

RF06 — Editar reserva

O sistema deve permitir que uma reserva existente seja alterada.

RF07 — Cancelar reserva

O sistema deve permitir que uma reserva existente seja cancelada.

RF08 — Armazenar reservas

O sistema deve armazenar as informações das reservas em um banco de dados.

RF09 — Sincronizar reservas

O sistema deve permitir que as alterações realizadas por um dispositivo sejam refletidas nos demais dispositivos conectados ao aplicativo.

5. Requisitos Não Funcionais

RNF01 — Plataforma

O aplicativo deverá ser desenvolvido inicialmente para dispositivos Android.

RNF02 — Usabilidade

A interface deve ser simples, intuitiva e permitir que uma reserva seja realizada com poucos passos.

RNF03 — Persistência

As reservas devem permanecer armazenadas mesmo após o aplicativo ser fechado.

RNF04 — Sincronização

Os dados devem ser sincronizados entre os dispositivos que utilizam o aplicativo.

RNF05 — Desempenho

As principais operações do aplicativo, como consultar e criar reservas, devem ocorrer de maneira rápida e sem complexidade desnecessária para o usuário.

RNF06 — Manutenibilidade

O código deve ser organizado de forma que novas funcionalidades possam ser adicionadas posteriormente.

6. Regras de Negócio

RN01 — Não permitir reservas conflitantes

O sistema não deve permitir duas reservas que ocupem o mesmo intervalo de horário no mesmo dia.

Exemplo:

- Gabriel — 14:00 às 16:00

- Lucas — 15:00 às 17:00

Resultado: não permitido.

RN02 — Permitir reservas consecutivas

Reservas podem começar exatamente quando outra termina.

Exemplo:

- Gabriel — 14:00 às 16:00

- Lucas — 16:00 às 18:00

Resultado: permitido.

RN03 — Horário de término

O horário de término de uma reserva deve ser posterior ao horário de início.

RN04 — Dados obrigatórios

Uma reserva deve possuir, obrigatoriamente:

- Usuário.

- Data.

- Horário de início.

- Horário de término.

RN05 — Reserva por data

Os conflitos devem ser analisados considerando a data da reserva. Uma reserva em um determinado dia não deve impedir uma reserva no mesmo horário em outro dia.

RN06 — Atualização de reserva

Ao editar uma reserva, o sistema deve realizar novamente a validação de conflitos.

7. Exemplo de Utilização

Em determinado dia, a agenda pode apresentar:

| Horário | Usuário | Status |
| --- | --- | --- |
| 14:00 – 16:00 | Gabriel | Reservado |
| 16:00 – 18:00 | Lucas | Reservado |
| 18:00 – 20:00 | — | Disponível |

Caso Gabriel tente criar uma reserva das 15:00 às 17:00, o sistema deverá identificar o conflito com a reserva existente e impedir a operação.

8. Estrutura Inicial dos Dados

As reservas poderão ser armazenadas no Firebase Cloud Firestore.

Cada reserva deverá conter, inicialmente:

Reserva

├── id

├── usuario

├── data

├── horarioInicio

└── horarioFim

Exemplo:

id: reserva_001

usuario: Gabriel

data: 2026-08-25

horarioInicio: 14:00

horarioFim: 16:00

A estrutura poderá ser modificada conforme as necessidades identificadas durante o desenvolvimento.

9. Tecnologias

Aplicativo

React Native + JavaScript

Utilizados para o desenvolvimento da aplicação Android.

Banco de dados

Firebase / Cloud Firestore

Utilizado para armazenamento e sincronização das reservas.

Versionamento

Git + GitHub

Utilizados para controle de versões e armazenamento do código-fonte.

Prototipação

Figma

Utilizado para planejamento das telas, componentes e fluxo de navegação antes da implementação.

10. Estrutura Inicial de Telas

10.1 Agenda

Tela principal do aplicativo.

Deverá permitir:

- Visualizar a data selecionada.

- Navegar entre datas.

- Visualizar reservas.

- Identificar usuários.

- Acessar a criação de uma nova reserva.

10.2 Nova Reserva

Tela destinada à criação de uma reserva.

Campos:

- Usuário.

- Data.

- Horário de início.

- Horário de término.

A tela deverá apresentar uma mensagem caso exista conflito de horário.

10.3 Detalhes da Reserva

Tela destinada à visualização de uma reserva específica.

Deverá permitir:

- Visualizar informações da reserva.

- Editar a reserva.

- Cancelar a reserva.

11. Fluxo do Projeto

O desenvolvimento seguirá inicialmente o seguinte fluxo:

Requisitos → Figma → React Native → Firebase → Testes → GitHub

Etapa 1 — Requisitos

Definição do problema, funcionalidades, regras de negócio e escopo do MVP.

Etapa 2 — Figma

Criação do protótipo das telas e definição do fluxo de navegação.

Etapa 3 — React Native

Desenvolvimento da interface e implementação das funcionalidades do aplicativo.

Etapa 4 — Firebase

Configuração do Cloud Firestore e integração com o aplicativo.

Etapa 5 — Testes

Verificação das funcionalidades e principalmente das regras relacionadas aos conflitos de horário.

Etapa 6 — GitHub

Versionamento e organização do código-fonte do projeto.

12. Evoluções Futuras

Após a conclusão do MVP, poderão ser consideradas as seguintes funcionalidades:

- Login e autenticação de usuários.

- Gerenciamento de usuários.

- Notificações próximas ao horário reservado.

- Contagem de tempo restante da reserva.

- Histórico de utilização.

- Estatísticas de utilização do computador.

- Melhorias na interface.

- Possibilidade de configurar diferentes computadores ou dispositivos compartilhados.

13. Critério Inicial de Conclusão do MVP

O MVP poderá ser considerado concluído quando os usuários conseguirem:

- Abrir o aplicativo.

- Selecionar uma data.

- Visualizar as reservas existentes.

- Criar uma nova reserva.

- Ter a reserva armazenada no Firebase.

- Visualizar a reserva em outro dispositivo.

- Impedir automaticamente reservas conflitantes.

- Editar uma reserva existente.

- Cancelar uma reserva.